江苏省高等学校大学生创新训练计划项目

结题申请书

| 学 校 |  | 南京理工大学紫金学院 |  |  |  |  | 项目编号 |  | S202513654008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 词魂——基于微信小程序与数据反馈的语言趣味学习平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 创新训练■ 创业训练□ 创业实践□ |  |  | 项目级别 |  |  |  |  | 国家级项目□ 省级一般项目■ |
| 成果形式 |  | 软件系统、论文、技术文档、结题报告 |  |  | 立项时间 |  |  |  |  | 2025年6月 |
| 完成时间 |  | 2026年5月 |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2026年6月 |
| 项目负责人及成员 | 姓名 |  | 年级 | 学号 |  | 联系电话 |  | 项目分工 |  |  |
|  | 崔子霖 |  | 2023级 | 2315302125 |  | 联系方式已脱敏 |  | 统筹推进；需求设计、核心开发、仓库维护、报告撰写 |  |  |
|  | 王文东 |  | 2023级 | 2315302153 |  | — |  | 前端开发；页面设计、交互逻辑、UI优化 |  |  |
|  | 徐浩杰 |  | 2023级 | 2315302247 |  | — |  | 后端开发；云数据库、云函数、数据同步 |  |  |
|  | 王月文 |  | 2023级 | 2315302635 |  | — |  | 智能模块；学习反馈生成、学习规划、推荐逻辑 |  |  |
|  | 吴浩 |  | 2022级 | 2215302433 |  | — |  | 测试文档；功能测试、反馈整理、材料归档 |  |  |
| 指 导 教 师 | 姓名 |  | 专业技术职务 |  |  | 承担的工作 |  |  |  |  |
|  | 任凯 |  | 教师 |  |  | 总体指导；研究方向、技术路线、阶段检查、论文与结题材料把关 |  |  |  |  |
|  | 王伟 |  | 教师 |  |  | 工程实践指导；架构设计、开发流程、测试与部署风险控制 |  |  |  |  |
| 一、项目执行情况（研究目的和意义、研究过程记录、团队分工情况等）： （一）研究目的和意义 本项目围绕大学生英语词汇学习中“过程枯燥、反馈滞后、个性化不足、碎片化场景利用不充分”等问题，设计并实现“词魂——基于微信小程序与数据反馈的语言趣味学习平台”。项目以微信小程序为轻量化入口，以云开发为后端支撑，将词汇学习、单词对战、数据统计、学习建议和对战复盘整合到统一平台中，探索“学习+对战+智能反馈”的语言学习模式。项目意义主要体现在：提升词汇学习趣味性与持续性；通过学习记录、对战记录和掌握度数据形成可追踪闭环；借助数据反馈能力提供更具解释性的学习建议；训练团队在需求分析、移动端开发、云开发、学习助手接入、测试与文档管理方面的综合工程能力。 （二）研究过程记录 1. 立项与需求分析阶段（2025年6月—2025年7月）：完成选题、需求调研、功能范围界定和技术路线设计，明确采用微信小程序原生框架、微信云开发、云数据库、云函数及数据反馈能力构建系统原型。 2. 基础框架搭建阶段（2025年7月—2025年9月）：完成小程序基础工程搭建、页面框架与首页/对战/学习助手等核心页面雏形设计，形成“用户登录—词书选择—学习/对战入口”的基础流程。 3. 云开发与核心功能实现阶段（2025年9月—2025年12月）：完成用户表、词书表、学习反馈内容表等数据库设计与云函数开发，初步实现好友对战、用户数据同步、英语例句生成、生词本收录和基础语音能力测试。 4. 中期完善与稳定化阶段（2025年12月—2026年3月）：优化数据库结构、接口调用、异常处理和缓存策略，补充错题记录、用户行为日志、难度配置等数据结构；完成核心页面UI迭代、设置页、个人中心、学习数据统计页等辅助页面建设。 5. 收尾测试与成果固化阶段（2026年3月—2026年5月）：完成学习/对战数据闭环采集、数据看板、弱词榜、学习计划、学习助手融合等功能；修复云函数异步兼容、类型问题和页面交互问题，整理技术文档、改造记录、成果说明和结题材料。 （三）团队分工情况 项目负责人崔子霖负责总体统筹、需求设计、核心功能开发、进度协调、仓库维护和结题材料撰写；王文东负责前端页面设计、交互逻辑实现和UI统一；徐浩杰负责云开发数据库、云函数接口和数据同步稳定性；王月文负责学习反馈内容整理、学习规划、对战匹配与智能推荐逻辑；吴浩负责功能测试、用户反馈整理、文档归档和材料规范化。指导教师任凯、王伟分别从研究方向、工程开发、测试部署和成果凝练等方面提供指导。 （四）计划完成情况 项目整体按计划完成。系统已形成可运行的软件成果，核心模块包括首页、单词对战、每日词汇、生词本、排行榜、设置、数据看板和学习助手；实现了学习记录、对战记录、日统计、弱词掌握度、学习计划等核心数据链路，具备结题展示和后续迭代基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、研究总结报告（研究成果、创新特色、社会意义、研究心得等） （一）研究成果 本项目完成“词魂”微信小程序V1.0，形成以微信小程序前端、CloudBase云函数、CloudBase数据库和学习反馈能力为核心的语言学习平台。系统包含单词对战、每日词汇、生词本、排行榜、设置、数据看板、学习助手等模块，支持词汇练习、好友/随机/人机对战、错词沉淀、学习数据统计和智能学习建议生成。项目同步形成技术架构文档、创新点说明、改造修复记录、阶段报告及论文成果。 （二）创新特色 1. “学习+对战”双场景融合：将每日词汇、错词复习与对战机制结合，通过倒计时、得分、提示卡和胜负判定提升参与度。 2. 数据闭环驱动学习：基于learningRecord、combatRecord、learningData、wordMastery、learningPlan等数据集合，打通学习记录、对战记录、日统计、掌握度计算和学习计划生成链路。 3. CDS自适应调度：根据错词、提示使用率、反应时长和时间衰减等因素计算掌握度，优先安排弱词复习。 4. ADAL 学习助手融合：学习助手结合学习计划、弱词榜、学习报告和对战摘要生成学习建议或对战复盘，提升反馈的解释性和针对性。 5. 轻量化部署：基于微信小程序和云开发实现前后端一体化部署，并使用TypeScript、ESLint和Git提升工程规范性。 （三）社会意义与应用价值 项目面向大学生英语学习、四六级备考和碎片化词汇积累场景，提供低门槛、可互动、可反馈的语言学习工具。相较传统单词软件，项目强化社交对战、数据可视化和学习反馈智能反馈，有助于提升学习兴趣、降低坚持成本，并为“AI+教育”在轻量化移动端场景中的落地提供实践样例。 （四）研究心得 团队认识到创新训练项目不仅是完成软件原型，更要形成“问题提出—技术设计—功能实现—测试反馈—成果归档”的完整链条。学习反馈能力必须与真实业务数据结合，才能产生可解释、有价值的学习建议；工程稳定性、数据结构设计、UI一致性和文档管理同样关键。后续可继续在高并发测试、学习计划A/B实验、学习助手结果写回数据库、多端适配和精细化学习画像方面深化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、项目成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申报预期成果 |  |  |  | 发表论文（1）篇、专利（0）项、调查报告（1）份、 软件著作（1）份、实物（1）件、竞赛获奖（0）项、 其它（技术文档、系统演示材料、阶段报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目结题已取得成果 |  |  |  | 发表论文（1）篇、专利（0）项、调查报告（1）份、 软件著作（1）份、实物（1）件、竞赛获奖（0）项、 其它（GitHub项目仓库、技术架构文档、改造修复记录、结题报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要研究成果情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 成果名称 （获奖名称及等级） |  |  | 成果形式 |  | 作者 （获奖者） | 出版社、发表刊物或颁奖单位 |  |  | 时间 （刊期） |  |
| 1 |  | 词魂微信小程序V1.0 |  |  | 软件/实物 |  | 项目组 | GitHub项目仓库 |  |  | 2026年5月 |  |
| 2 |  | 融合微信云开发的智能学习助手语言学习平台构建 |  |  | 论文 |  | 崔子霖等 | 佳木斯大学学报(自然科学版） |  |  | 2026年 |  |
| 3 |  | 词魂—基于微信小程序与云开发的语言趣味学习平台 |  |  | 软件著作权 |  | 崔子霖等 | 中华人民共和国国家版权局 |  |  | 2026年1月 |  |
| 4 |  | 词魂项目阶段报告与结题材料 |  |  | 结题材料 |  | 项目组 | 南京理工大学紫金学院 |  |  | 2026年5月 |  |
| 四、经费使用明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目获批总经费：3000.00元 |  |  |  |  | 项目实际投入经费：1435.55元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际使用资金：1435.55元 |  |  | 结余资金：1564.45元 |  |  |  |  |
| 项目经费开支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名目 |  | 用途 |  |  |  |  |  |  | 金额 |  | 备注 |  |
| 论文版面费 |  | 论文成果整理与投稿准备 |  |  |  |  |  |  | 1150 |  | 暂未发生 |  |
| 专利软著费 |  | 软件著作权材料准备 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 暂未发生 |  |
| 调研、差旅费 |  | 用户反馈收集、线上调研 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 线上调研为主 |  |
| 打印、复印费 |  | 阶段报告、结题材料打印准备 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 暂未报销 |  |
| 资料费 |  | 学习反馈及语言学习相关资料购置 |  |  |  |  |  |  | 85.55 |  | 资料费 |  |
| 试剂等耗材费 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 不涉及 |  |
| 元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等 |  | 腾讯云服务、云开发与测试环境使用 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  | 云服务费 |  |

| 项目组承诺： 我保证上述填报内容的真实性，经费使用规范合理，项目成果无弄虚作假情况。 项目负责人签名： 其他成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、指导教师意见（包括项目的组织实施、研究成果、经费使用等情况）： 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 六、教学单位意见 |  |  |  |  |
| 负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 学 院 评 定 | 课题 完成 情况 | □按计划完成，取得预期成果 | 成果 的创 新性 | □很好 |
|  |  | □基本完成，但是与预期目标 尚有差距 |  | □较好 |
|  |  |  |  | □一般 |
|  |  | □未达到预期目标 |  | □较差 |
|  | 评价等级 | □优秀 □良好 □合格 □不合格 □建议终止项目 |  |  |

后附成果材料电子版